ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за Обособена позиция №9 – „Извършване на одит на проект за на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5“

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛ

    - Възложител на настоящата обществена поръчка е Николай Йорданов Зайчев – кмет на община Пещера.

  - ВЪВЕДЕНИЕ

    - Настоящите ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ са разработени въз основа на действащото българско законодателство и одобреното проектно предложение и бюджет към него от Управляващият Орган

    - Изпълнителя следва да спазва НАСОКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, които се намира на свободен достъп на сайта на Управляващия Орган – УО на Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г. - ОПРР

    - В Технически спецификации са описани изискванията, към дейностите, които трябва да се изпълнят в изпълнение на предмета на обществената поръчка.

    - В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, в случай, че в документацията по настоящата обществена поръчка, така и настоящите Спецификации са посочвани конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”.

ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

  - ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

    - „Извършване на одит с 9 обособени позиции “:

      - Обособена позиция №1 - „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс, гр. Пещера, ул. ”Г. Бенковски” №4”;

      - Обособена позиция №2 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на „Общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера”;

      - Обособена позиция №3 - „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера";

      - Обособена позиция №4 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация, гр. Пещера“;

      - Обособена позиция №5 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1“;

      - Обособена позиция №6 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера - ЛОТ 2”;

      - Обособена позиция №7 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3”;

      - Обособена позиция №8 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4”;

      - Обособена позиция №9 – „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5”.

    - Предмета на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител – квалифициран одитор, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнение на следните дейности по обособени позиции, а именно:

      - За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:

        - Извършване на Одит в съответствие с Инструкция за бенефициентите по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

  - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

    - Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен:

      - Да започне изпълнението, съгласно клаузите на договора;

      - Да укаже какви документи и подпомагащи действия от страна на Възложителя, ще бъдат необходими и ще изисква;

      - Да бъде активен в определянето на оптимални решения за целите на обекта на поръчката и на всички задачи и допълнителни такива, необходими за реализирането му.

      - Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица каквато и да е информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор;

      - Да спре изпълнението по договора, в случай че получи от Възложителя известие за това;

      - Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на следващия етап, като представя адекватни решения за тях;

      - Да уведоми Възложителя с писмено известие за спиране на изпълнението на договора, като приложи съответните документи, доказващи наличието на непреодолима сила;

      - Да подпомага всички страни с устни и писмени консултации, когато това има отношение по предмета на настоящата обществена поръчка

      - Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;

      - Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;

      - Да докладва за възникнали нередности;

      - Да възстанови суми за възникнали нередности заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, съгласно действащото законодателство и/или клаузите на Договора;

      - Да отрази всички забележки и коментари получени от съгласуващите институции и Възложителя за своя сметка;

    - Изпълнение на настоящата обществена поръчка следва да съблюдава и спазва изискванията на:

      - Действащото законодателство в Р. България;

      - Европейските и международните стандарти;

      - Насоките и изискванията на Управляващия Орган на съответната програма, по която е финансиран проекта, както и на Възложителя

      - Настоящите технически спецификации

    - Изисквания за запознаване и спазване законодателството и съответствие стандарти и кодове

      - При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да се запознае и съблюдава спазването на изискванията на действащото законодателство в Р. България

ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – ДЕЙНОСТИ НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ

  - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

    - Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да изпълни следните дейности при извършване на окончателен одит на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5” и да изготви доклад за фактически констатации:

      - Проверка дали изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява проектът, е проведен в съответствие с изискванията на приложимото законодателство

      - Проверка дали всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, съгласно изискванията на финансиращата институция и националното законодателство, както и на други актове, определящи допустимост на разходите. –

      - Проверка дали първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични (в оригинал) и валидни (съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за разхода, който следва да оправдават)

      - Проверка дали всички дейности по съответния проект са надлежно документирани, като всички документи за разходите се съхраняват в съответствие с приложимите изисквания и са на разположение

      - Проверка дали бенефициентът и изпълнителите на дейностите поддържат адекватна счетоводна система за отчитане на дейностите по проекта или подходящо кодифициране на дейностите по проекта в контекста на използваните от бенефициента и изпълнителите по проекта счетоводни системи. Следва да бъде проверено дали всички транзакции, свързани с операцията, са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила

      - Проверка за спазване на изискванията на мерките за информация и публичност

    - Изпълнителят извършва проверка на 100% на документацията по проекта и не се допуска използването на извадки за целите на одита.

    - Документирането на окончателния одит и процедурите по изпълнението му се извършва в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, изискванията на приложимите одиторски стандарти. Докладът за фактически констатации се изготвя съгласно Анекс Е1-I Образец на доклада за фактически констатации от Инструкция за бенефициентите по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и отчетни документи: Пакет документи-Искане за плащане

    - Окончателния одит следва да включва минимум следните процедури:

      - Дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление и по-конкретно дали средствата са изразходени икономично, ефективно и ефикасно

        - Икономичността се изразява в използването на ресурсите, необходими за осъществяване на проекта навременно, в подходящи количества и с подходящо качество и на най-добрата възможна цена

        - Ефикасността се изразява в най-доброто съотношение между използваните ресурси, и постигнатия резултат. Принципът на ефективността се изразява в постигането на поставените цели и резултати.

      - Изборът на Изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява проекта, е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство

        - Одиторът следва да се увери, че Възложителят е избрал изпълнителите на отделните дейности в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки. Ако възлагането на дейности на изпълнителите не става по реда на ЗОП, одиторът трябва да се увери, че начинът на възлагане е такъв, че да гарантира изпълненитео на дейностите в съответствие с приложимите принципи на останалите процедури от одитната рамка.

      - Всички декларирани разходи са реални, действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и Постановление №189/28.07.2016г. на Министерски съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

        - Одиторът следва да прецени доколко разходите по проекта са допустими съгласно изискванията на регламентите на ЕС, ПМС №189/28.7.2016 г., както и на други актове, определящи допустимостта на разходите.

      - Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни

        - Одиторът следва да се увери, че всички документи, на база на които са извършени разходи са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за разхода, който следва да оправдават, не са дописвани, поправяни, подменяни.

      - Дали възложителят е извършил 100% проверка на първо ниво – верификация на разходите от изпълнители, проверки на място

        - Одиторът следва да се увери, че  Възложителят действително е извършил пълна документална проверка на първо ниво- верификация на разходите от изпълнителите и проверки на място

      - Спазени ли са изискванията по отношение поддържането на адекватна одитна пътека

        - Одиторът следва да направи проверка дали възложителят разполага с необходимите системи и организация, за да поддържа адекватна одитна пътека

      - Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване

        - Одиторът следва да проследи всяка от дейностите по проекта, за да се увери, че те са надлежно документирани и че документите се съхраняват в съответствие с приложимите изисквания. При необходимост одиторът следва да провери помещенията, в които се съхраняват документите, за да се увери, че съхранението на документацията е обезпечено от гледна точка на външно влияние и неправомерен достъп

      - Проверка на докладваните нередности

        - Одиторът следва да се увери че ако по проекта са установени нередности, то те са докладвани своевременно на всички необходими институции, след което е съставен съответния план за действие във връзка с избягване на подобни нередности в бъдеще и този план се изпълнява своевременно.

      - Исканията са средства подадени от Възложителя са точни, пълни и са във формат, изискван от УО на ОПРР 2014-2020 г.

        - Одиторът следва да провери дали сумите в исканията за средства отразяват коректно направените разходи към съответния период.трябва да се провери дали исканията за средства отговарят на актуалния към момента на подаването му шаблон и ако не -  дали съдържа като минимум необходимата по шаблон информация ( напр. номер, вид, период, име и номер на съответния проект, наименование на Възложителя, банкова сметка, банков код, фонд на ЕС и пр.), както и дали тази информация е достоверна.

      - Неправомерно изплатени суми (ако има такива) са възстановени по надлежния ред

      - Счетоводни системи и осчетоводявания

        - Одиторът следва да провери дали всички транзакции свързани с операции по проекта са осчетоводени по подходящ начин и съответстват с приложимите правила.

      - Проверка за двойно финансиране

        - Одиторът трябва да се увери, че възложителят не получава финансиране за същата операция/разход от друга програма или схема, както и от друг програмен период

      - Мерки за информация и публичност

        - Одиторът следва да провери дали са изпълнени общите изисквания за информация и публичност, така както са разписани в договора за безвъзмездна финансова помощ.

ИЗИСКВАНИЯ, КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - ОБРАЗЕЦ – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА следва да бъде разработено в съответствие с конкретните указания към всяка една точка и съответно да съдържа съответните изисквани елементи. Следва да се разбира и възприемаи, че указанията за разработване на техническото предложение за изпълнение на поръчката са задължителни, като предварително обявени условия на поръчката от страна на Възложителя и тяхното неспазване води до отстраняване от обществената поръчка.

Одобрил:

Стела Павлова

Ръководител на проекта

Съгласувал:

Райна Янева

Юрист на проекта

Изготвили:

Валя Хамамджиева

Счетоводител на проекта

Мария Генчева

Инвеститорски контрол на проекта